Bytové družstvo Šmeralova 1,3,5,7 Prostějov

se sídlem Prostějov, Bohumíra Šmerala 5, PSČ 796 01

IČ: 652 77 856

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle Dr. vložka 2734

email: druzstvosmerala@seznam.cz

Internet: http:/www.smeralova5.wbs.cz/

Zápis ze schůze členů představenstva Bytového družstva Šmeralova 1,3,5,7 Prostějov

konané dne 18.ledna 2024

Dne 18.ledna 2024 v 17:00 hod, se ve vchodě číslo tři, sešli členové představenstva Bytového družstva Šmeralova 1,3,5,7 Prostějov k projednání těchto bodů programu:

Za Představenstvo se schůze zúčastnili: předseda BD, pan Pavel Kořínek, pan Pavel BLAHA, a paní Martina PŘÍHODOVÁ, paní Jana KUBEŠOVÁ, paní Iva ŠEDIVÁ byla omluvena ze zdravotních důvodů.

1.bod) Obhlídka střechy, 
 2.bod) Svolání mimořádné členské schůze z důvodu navýšení fondu oprav pro BD 
 3.bod.) Určení výše hotovosti v pokladně BD, převzetí funkce pokladní
 4.bod) Výměna odpadního potrubí ve vchodě č. 1  
 5.bod) Úspěšné dokončení stoupaček ve vchodě č.7
 6.bod) Havarijní stav přípojky pro pitnou vodu u vchodu č. 7

K bodu1) Vzhledem ke skutečnosti, že kvalita pokrytí střechy našeho bytového družstva byla prověřena odbornou firmou, která vypracovala odborné posouzení a Výroční členská schůze schválila její rekonstrukci, přinesl pan Pavel Kořínek na schůzi představenstva dva kontakty na firmy, které se zabývají pokrýváním šikmých střech. Paní Příhodová obě dvě firmy oslovila a vyzvala je, aby přijeli na obhlídku střechy a na základě svých měření vypracovali cenovou nabídku a možnost poskytnutí dotací na případnou zakázku. Na obhlídku přijela firma Stunex, která během dvou dnů vypracovala cenovou nabídku, oslovila subjekt, který pomáhá vypracovat poskytnutí dotací. Dále vzhledem k tomu, že bude do budoucna požadována čím dál větší soběstačnost pro panelové domy tato firma nabízí zahrnout do rozpočtu i možnost úpravy nosnosti poskytnuté zakázky tak, aby bylo možno realizovat na střeše postavení solárních panelů tato možnost bude zajímat jak nás, tak budoucí generace. Představenstvo se s nabídkou seznámilo a rozhodlo se počká na druhou nabídku firmy Syan-co na jejich cenovou nabídku. Naše Bytové družstvo má k dispozici ještě dva návrhy, od dvou různých firem na pokrytí střechy na plocho dvěma různými krytinami, které jsou levnější ale neposkytují úsporu tepla, ani možnost montáže solárních panelů.
Všichni čtyři členové představenstva BD, hlasovali pro, 0- se zdržel hlasování, 0- proti v bodě č.1

K bodu2)Představenstvo Bytového družstva Šmeralova 1,3,5,7 Prostějov po přihlédnutí ke stavu společných prostor a bezpečnosti schodiště a cenové nabídce firem které by byli ochotné tuto zakázku přijmout, vzhledem k jejímu rozsahu a složitosti dále ke stavu a velikosti střechy nad  naším domem která měří 934m čtverečních a je potřeba pokrýt novou nejlépe šikmou střechou, dále stavu stoupaček pro rozvod pitné i užitkové vody, stav hlavní přípojky pro pitnou vodu a dalších potřebných investic rozhodlo svolat Mimořádnou členskou schůzi kde chce přednést členům našeho BD nutnost navýšit fond pro opravy domu abychom mohli zvládnout technickou situaci ve které se náš dům nachází s ohledem na ceny materiálů a ceny práce firem. Účetní pan Zbožínek bude předsedou BD požádán o vypracování návrhu rozpočtu částky na zvýšení do fondu oprav. 
Všichni čtyři členové představenstva BD, hlasovali pro, 0- se zdržel hlasování, 0- proti v bodě č.2

K bodu č.3) Představenstvo rozhodlo, že výše částky v pokladně Bytového družstva bude nejvýše 3000,-Kč. Pokladnu spravuje paní Příhodová od 1.1.2024 kdy po žádosti paní Šedivé o odstoupení ze zdravotních důvodů funkci pokladní a domovního důvěrníka ve vchodě č.1 tyto dvě funkce přijala.
Všichni čtyři členové představenstva BD, hlasovali pro, 0- se zdržel hlasování, 0- proti v bodě č.3

K boduč.4) Dne 18.1.2024 bylo ve vchodě č.1 vyměněno odpadní potrubí, do kterého stéká odpad z prostředních bytů firmou Jaroslav Patlejch. A také byl opraven kapající uzávěr pro přívod vody ke stoupačce bytů na levé straně.

K bodu č.5) Ve vchodě č.7 bylo 3,4, a 5 ledna 2024 úspěšně vyměněno potrubí pro přívod teplé a studené vody k jednotlivým byt. jednotkám firmou Radek Filip. Kompletní cena výměny stoupaček ve vchodě č.7 byla 277314,-Kč.

K bodu č.6) Vzhledem k havarijnímu stavu hlavní přípojky pro přívod pitné vody pro naše BD, společnost Moravská vodárenská opravila hlavní uzávěr, který zůstal po revitalizaci chodníku nenalezen a ve špatném stavu. V návaznosti na provedenou opravu Mor. Vodárenské, Bytové družstvo Šmeralova 1,3,5,7 zadalo zakázku odborné firmě Dudík která nám provedla výměnu přípojky ve vchodě č. 3. Firma Dudík provede prostřednictvím Ing. Bajgara vytýčení inženýrských sítí kvůli provedení výkopových prací, a poté zahájí vlastní výměnu havarijní přípojky. Paní Příhodová zařídí potřebné povolení k výkopům na Dopravním inspektorátu Města Prostějov.

Zápis provedla členka představenstva Martina Příhodová

Předseda , Bytového družstva Šmeralova 1,3,5,7 Prostějov
Pavel Kořínek